|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Start** | **Duur** | **Taken** | **Omschrijving** |
| 14-4-2023 | 1 -2 dag | * Standup meeting * Brainstormen * Identificeren van de entiteiten in de casus * Userstories doc samenvatten * Userstories uploaden naar GitHub. * Planning in project GitHub opstellen | Project introduceert, notuleren, brainstormen, userstories maken en inleveren. |
| 15-4-2023 | 1 dag | * Standup meeting * Lo-fidelity wireframes * Typografie van site vaststellen * Kleuren en achtergrond brainstormen * Hi-fidelity wireframes realiseren * ERD ontwerpen * Activiteitdiagrammen * Laravel template | Wireframes afgemaken, technische ontwerpen maken en Laravel template. |
| 16-4-2023 | 3 dag | * Standup meeting * Coderen * Database immigratie * 404 default pagina * Layout pagina * Klant platform * Medewerker platform * Tailwind config js | Plannen realiseren en feedback moment. |
| 21-4-2023 | 1 dag | * Coderen | Plannen realiseren |
| 22-4-2023 | 1 dag | * Coderen * Acceptatie test | Plannen realiseren, kwaliteit control. |
| 23-4-2023 | 1 dag | * Retrospectieve verslag | Reflectieverslag |
| 24-4-2023 |  | * Presenteren |  |

Definition of done:

* Identificeren van de entiteiten in de casus
* Ontwerpen van de ERD
* Maken van een database omgeving
* Aanmaken van de tabellen in de database
* Definiëren van de relaties tussen de tabellen
* Toevoegen van de initiële dataset aan de database
* Ontwikkelen van de verbindings tabel tussen enquête en question.
* Ontwikkelen van het platform voor enquêtes
* Testen van de functionaliteit van het platform voor enquêtes
* Acceptatie test
* Presenteren en opleveren